兵团开展尾矿库风险隐患排查治理工作方案

为认真贯彻落实《应急管理部办公厅 生态环境部办公厅关于印发全面开展尾矿库风险隐患排查治理工作的通知》（应急厅〔2020〕21号）要求，结合兵团尾矿库实际，制定兵团开展尾矿库风险隐患排查治理工作方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院有关决策部署，深刻汲取近期黑龙江伊春鹿鸣矿业公司、陕西汉中汉达公司两起尾矿库泄漏事件教训，强化防范化解尾矿库重大安全风险和重大环境风险各项责任措施落实，集中时间、集中精力全面治理尾矿库重大安全和环境隐患，实现风险隐患排查、包保责任清单公告、管控治理措施、应急预案完善四个100%全覆盖，坚决遏制重特大生产安全事故和重特大突发环境事件发生。

二、成立领导机构

为加强兵团开展尾矿库风险隐患排查治理工作的组织领导，确保工作的有序开展，成立兵团开展尾矿库风险隐患排查治理工作领导小组。

组　长：李  江  兵团应急管理局党组书记、局长

副组长：袁  征  兵团应急管理局党组成员、副局长

张  为  兵团生态环境局党组成员、副局长

成  员：刘洪波  兵团煤矿安监局监察专员

王志强  兵团生态环境局执法监督局副局长

贺晓云  兵团煤矿安监局监察一室主任

李鹏程  兵团煤矿安监局监察二室副主任

吴永亮  兵团煤矿安监局监察二室四级调研员

张鹏翔  兵团煤矿安监局监察三室副主任

兵团开展尾矿库风险隐患排查治理工作领导小组下设办公室，办公室主任由监察二室李鹏程担任。

三、工作分工和时间安排

本次开展尾矿库风险隐患排查治理工作由兵团应急管理局牵头，兵团生态环境局配合，从2020年4月下旬开始，至2020年5月20日结束。各师市应急管理局，兵团国资公司认真梳理辖区内尾矿库的情况，督促尾矿库企业开展自查自改工作，各师市应急管理局、生态环境局，兵团国资公司在当地主流媒体及政府网站公告辖区内两座尾矿库的名称、地址、所属或管理单位等信息，以及每一座尾矿库的安全生产包保责任人名单；兵团应急管理局汇总后在兵团应急管理局网站公告，确保尾矿库明细清楚、责任到人、措施到位。各师市应急管理局、生态环境局，兵团国资公司在企业自查的基础上，完成尾矿库的风险隐患排查治理情况的全面检查。兵团应急管理局、兵团生态环境局对各师市应急管理局、生态环境局，兵团国资公司尾矿库风险隐患排查治理情况进行抽查。

四、排查重点内容

（一）企业自查内容

1.排洪系统完好情况。排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、溢洪道、截洪流等排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求。

2.主要参数达标情况。干滩长度、安全超高、浸润线埋深等主要参数是否满足设计要求。停用库库内水是否排空。

3.尾矿坝坝体稳定性情况。坝体内、外坡比是否符合设计要求，坝体是否存在沉降、位移、坍塌、沼泽化等情况，坝肩截水沟和坝坡排水沟有无损毁、淤堵。

4.应急准备情况。是否制定生产安全事故应急预案并报备，应急预案是否具有针对性，应急演练、培训是否开展，应急物资储备是否充足，应急道路是否畅通，是否安排专人值班值守和巡查检查。

5.环境风险防控措施落实情况。配套环境风险防范和应急措施是否满足环境影响评价文件要求，是否有防范尾矿输送管道及回水管道泄漏的环境应急设施，渗滤液收集池、排水隧洞是否有废水超标外排情况。

6.环境应急准备情况。是否制定单独的环境应急预案或在突发事件应急预案中有环境应急预案专章并报备，是否具有针对性，是否开展环境应急培训、演练，是否储备必要、充足的环境应急物资。

（二）政府部门检查内容

兵团应急管理局会同兵团生态环境局对企业自查自改情况进行检查，并采取重点抽查方式对企业自查自改真实性进行核查，对于重点尾矿库应全面核查。重点是：

1.企业是否对所有排查内容全面开展自查，针对自查发现问题制定的整改措施是否合理、是否落实到位。

2.企业自查情况与现场抽查情况是否相符。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各师市应急管理局、生态环境局要高度重视尾矿库风险隐患排查治理工作，加强领导、落实责任，扎实开展尾矿库风险隐患排查治理工作，兵团应急管理局、兵团生态环境局将安排专人对尾矿库现场进行检查。

（二）加大执法力度。对违法行为严重、问题突出的，要依法依规从重处罚，该停产的坚决停产。对存在严重失信行为、性质恶劣、后果严重的反面典型，要依法严惩，依法依规将其纳入进行联合惩戒范围，并在媒体上曝光。

（三）加强信息报送。各师市应急管理局，兵团国资公司分别于2020年4月29日前将尾矿库的公告情况、5月10前将检查尾矿库情况上报兵团应急管理局。兵团应急管理局于5月20日前将兵团开展尾矿库风险隐患排查治理情况报送应急管理部。

联系人及电话：吴永亮，13699983040，09912358531（传真），电子邮箱：649420682＠qq.com